PRD · Product Requirements Document

무직 3년 이상 20대를 위한

커뮤니티형 AI 서비스

온라인에 머무는 청년을 오프라인 또래 모임까지 데려가는 제품

작성일  2026년 8월 8일   |   버전  v0.1 (초안)

상위 문서  「서비스 방향성과 마케팅 로드맵」 (26.08.08)

제약  개발 기간 4주 · Next.js 15 / React 19 / TypeScript 기반

# 목차

1.  문서 개요

2.  배경과 문제 정의

3.  제품 목표와 성공 지표

4.  AI 설계 원칙 (필독)

5.  사용자 여정 — As-is / To-be

6.  기능 요구사항

7.  AI 기능 상세 사양

8.  화면 명세

9.  데이터 모델

10.  비기능 요구사항

11.  안전·법적 요구사항

12.  릴리즈 계획 (4주)

13.  측정 지표

14.  가정과 미해결 이슈

부록.  기술 스택과 모델 선택

# 1. 문서 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제품 한 줄 | 고등학교 또는 대학교 졸업 후 3년 이상 무직 상태인 20대를 오프라인 또래 모임으로 끌어내, 심리적 요인을 해소하도록 돕는 커뮤니티형 AI 서비스 |
| 이 문서의 범위 | 제품 요구사항 — 기능, AI 사양, 화면, 데이터, 안전 요구사항, 4주 릴리즈 범위 |
| 범위 밖 | 사업 전략·마케팅·정부 협업 로드맵 (상위 문서 「서비스 방향성과 마케팅 로드맵」 참조) |
| 독자 | 개발·기획·디자인·커뮤니티 운영 전원 |
| 우선순위 표기 | P0 = 4주 내 필수 / P1 = 12주 내 / P2 = 그 이후 |

## 1.1 용어

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| 자리 | 사용자에게 노출되는 모임의 명칭. '모임'이라는 단어는 부담을 주므로 UI에서 쓰지 않는다 |
| 단계 | 0~5단계 계단 모델의 각 칸. 사용자에게는 노출하지 않는다 (내부 설계 개념) |
| 호스트 | 자리를 여는 사람. 초기에는 팀원 또는 계약된 외부 호스트만 가능 |
| 동행자 | 오프라인 자리에서 참여자보다 먼저 도착해 기다리는 사람 |
| 위기 신호 | 자·타해 의도, 극단적 무망감 등 즉시 사람의 개입이 필요한 표현 |

# 2. 배경과 문제 정의

## 2.1 타깃 정의

| 구분 | 기준 |
| --- | --- |
| 핵심 타깃 | 고졸 또는 대졸 후 3년 이상 무직 상태인 만 20~29세 |
| 확장 타깃 | 통계청 분류 기준 '쉬었음 청년' 전반 (2026년 2월 기준 48만 5천 명) |
| 공통 상태 | 온라인 체류 시간이 길고 오프라인 접점이 거의 없음. 구직 시도 후 반복 실패 경험 있음. 또래와의 비교에서 오는 우울감·무기력 |
| 제외 | 재학생·휴학생(별도 지원 체계 존재), 즉각적 의료 개입이 필요한 상태(전문 기관 연계 대상) |

## 2.2 페르소나

정민 (26세, 남) — 이 제품의 기준 사용자 지방 사립대 졸업 후 3년째 무직. 첫 1년은 공채를 준비했고, 두 번째 해부터 서류 탈락이 쌓이면서 지원 횟수가 줄었다. 지금은 지원서를 쓰다 중간에 닫는 일이 많다. 또래 비교가 가장 큰 통증이다. 취업한 친구들의 SNS를 보고 나서 며칠간 아무것도 못 한다. 동창 모임 초대는 3번째부터 답을 안 한다. 하루 대부분을 온라인에서 보낸다 — 커뮤니티, 유튜브, 게임. 밤낮이 바뀐 지 오래다. 본인을 '은둔형'이라고 부르지 않는다. "그냥 좀 쉬는 중"이라고 말한다. 실제로 검색하는 말은 "공백기 3년 취업", "아무것도 하기 싫음", "사람 만나기 무서움"이다. 도움을 요청할 생각이 없다. 청년센터가 뭘 하는 곳인지 모르고, 알아도 방문 상담은 하지 않는다.

## 2.3 우리가 푸는 문제 3가지

| # | 문제 | 이 제품의 대응 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 닿지 않는다 — 도움을 요청하지 않으므로 기존 창구가 발견하지 못한다 | 가입 없이 열람 가능한 진입점 + 증상어 기반 유입 (6장 F-01) |
| P2 | 나갈 수 없다 — 나가는 데 드는 에너지·평가 불안·실패 경험의 총합이 얻는 것보다 크다 | 0~5단계 계단 + 참여 전 브리핑으로 불확실성 제거 (7장 AI-03) |
| P3 | 비슷한 사람을 못 만난다 — 일반 모임에서는 "요즘 뭐 하세요"가 첫 질문이다 | 상태 유사도 기반 매칭 + 자기소개 금지 규칙 (7장 AI-01) |

P3이 페르소나의 전환점입니다. "자기와 비슷한 모임을 발견했다"는 순간이 온라인에서 오프라인으로 넘어가는 유일한 다리이고, 이 제품에서 AI가 존재하는 이유입니다.

# 3. 제품 목표와 성공 지표

## 3.1 목표

- G1 — 도움을 요청하지 않은 청년이 가입 없이 서비스에 도달하고, 7일 안에 다시 방문한다

- G2 — 온라인에서만 머물던 사용자가 처음으로 오프라인 자리에 참석한다

- G3 — 한 번 참석한 사용자가 다시 참석한다 (이 제품의 핵심 명제)

- G4 — 참여 기록이 쌓여, 사용자가 자신의 공백기를 설명할 수 있는 서사를 갖는다

## 3.2 하지 않는 것 (Non-goals)

| 하지 않는 것 | 이유 |
| --- | --- |
| AI 상담·치료 챗봇 | 의료법·표시광고법 위반 소지, 안전 리스크, 그리고 오프라인 전환이라는 목표와 정면 충돌 (4장) |
| AI 친구·감정 교류 캐릭터 | AI와의 대화가 만족스러울수록 사람을 만날 이유가 사라진다. 이 제품에서는 실패다 |
| 취업 알선·채용 매칭 | 우리는 자존감 회복까지를 담당하고, 취업은 기존 고용 서비스로 연계한다 |
| 심리 검사 점수 제공 | 등급·점수 노출은 낙인 효과로 이탈을 만든다 (11장) |
| 대규모 모임·오픈 커뮤니티 | 인원이 늘수록 문턱이 올라간다. 확장은 자리 수로 하지 자리 크기로 하지 않는다 |

## 3.3 성공 지표

| 지표 | 정의 | 4주 목표 | 12주 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 재방문율 | 첫 방문 후 7일 내 재방문 비율 | 측정 시작 | 30% |
| 온라인 자리 참여 | 온라인 자리에 1회 이상 참여한 인원 | 3명 | 30명 |
| 오프라인 전환율 | 온라인 참여자 중 오프라인 자리에 참석한 비율 | 측정 시작 | 10% |
| 오프라인 재참석률 | 오프라인 1회 참석자 중 2회차에 다시 온 비율 | 1명 | 40% |
| 위기 신호 대응 시간 | 감지 → 운영자 확인까지 | 5분 이내 100% | 동일 |

지표에 대한 합의 허영 지표를 목표로 삼지 않습니다 — 누적 가입자, MAU, 체류 시간은 대시보드에 두지 않습니다. 특히 AI 대화 시간이 늘어나는 것은 성과가 아니라 경고 신호로 읽습니다 (4장). 4주 목표가 "3명·1명"인 것은 의도된 것입니다. 4주는 한 사이클을 끝까지 돌려보는 기간이지 성장 기간이 아닙니다.

# 4. AI 설계 원칙 (필독)

AI 기능을 하나라도 만들기 전에 팀 전원이 합의해야 하는 장입니다. 이 원칙을 어기는 기능 제안은 아무리 좋아 보여도 채택하지 않습니다.

## 4.1 AI의 역할 정의

한 문장 ★ AI는 대화 상대가 아니라, 사람과 사람 사이를 잇는 다리다. AI는 사용자가 다른 사람을 만나기 위해 넘어야 할 마찰을 줄이는 데만 쓰인다 — 무엇을 골라야 할지, 무슨 일이 일어날지, 뭐라고 말해야 할지 모르는 상태를 없앤다. AI가 그 자리를 대신 차지하는 순간 제품은 실패한다.

## 4.2 판정 기준

모든 AI 기능 제안은 다음 한 문장으로 판정합니다.

| 질문 | 판정 |
| --- | --- |
| 이 기능이 사람을 만나게 하는가? | → 채택 |
| 이 기능이 AI와 더 오래 있게 하는가? | → 기각 |

따라서 AI 대화 세션 길이·AI 사용 시간은 낮을수록 좋은 지표입니다. 일반적인 AI 제품과 정반대이므로, 대시보드 설계 시 이 방향을 명시해야 합니다.

## 4.3 AI가 절대 하지 않는 것

| 금지 | 이유 |
| --- | --- |
| 진단·치료·상담 역할 수행 | "우울증이신 것 같아요", "이렇게 해보세요" 같은 발화 전면 금지. 의료법·표시광고법 위반 소지 + 오진 리스크 |
| 감정 교류형 페르소나 | AI에게 이름·성격·친밀한 말투를 부여하지 않는다. 애착이 생기면 오프라인 전환이 막힌다 |
| 위기 상황 단독 처리 | AI가 위기 신호를 감지한 뒤 스스로 위로하고 종결하는 흐름 금지. 반드시 사람에게 넘긴다 (7장 AI-04) |
| 상태 점수·등급의 사용자 노출 | "고립도 3단계" 같은 표시 금지. 내부 분석용으로만 보관 (11장) |
| 사용자 발화의 원문 저장 후 재활용 | 민감정보. 목적 외 사용 금지 (10장) |

AI 출력에는 항상 다음 고지가 함께 노출됩니다: "이 안내는 의료행위가 아니며 진단·치료를 대체하지 않습니다."

# 5. 사용자 여정 — As-is / To-be

| 국면 | As-is (현재) | To-be (이 제품) |
| --- | --- | --- |
| 발견 | 아무 접점 없음. 지원 사업 공고를 검색하지 않음 | "공백기 3년", "아무것도 하기 싫음" 검색 → 같은 상태였던 사람의 기록 콘텐츠 도달 |
| 진입 | 가입 화면에서 이탈 | 가입 없이 바로 열람. 회원가입 버튼 자체가 없음 |
| 첫 흔적 | 아무것도 남기지 않고 나감 | 익명 스탬프 하나. 글 쓰기 요구 없음 |
| 비슷한 사람 발견 | 발생하지 않음 | AI가 상태가 비슷한 사람들의 자리를 찾아 보여줌 ← 전환점 |
| 온라인 참여 | 해당 없음 | 카메라·마이크 끄고 참여하는 '같이 있기' 자리. 말하지 않아도 됨 |
| 오프라인 전환 | 발생하지 않음 | AI 브리핑으로 진행 순서·예상 질문 사전 제공 → 2~3명 초소형 자리, 동행자 대기 |
| 재참석 | 해당 없음 | 같은 사람들과 같은 요일에 반복 |
| 회복·취업 | 공백기를 설명할 말이 없어 면접에서 무너짐 | 참여 기록이 공백기 서사가 됨 → 고용 서비스로 연계 |

설계 원칙 5가지 (전 국면 공통) ① 되돌아갈 수 있게 — 단계 하락에 어떤 표시도 남기지 않는다. 연속 참여 스트릭을 만들지 않는다. ② 말 안 해도 되게 — 모든 자리에 '말하지 않고 참여하는 방법'이 하나씩 있다. ③ 소수로 — 온라인 자리 4명, 오프라인 자리 3명이 상한이다. ④ 예측 가능하게 — 다음에 무슨 일이 일어나는지 항상 미리 알려준다. 랜덤 매칭·서프라이즈 금지. ⑤ 실패를 기록하지 않게 — 불참·이탈에 대한 알림, 독촉, 리마인드를 보내지 않는다.

# 6. 기능 요구사항

| ID | 기능 | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 가입 없는 열람 | 로그인·회원가입 없이 모든 열람 기능을 사용할 수 있어야 한다. 브라우저 로컬 토큰으로만 사용자를 식별한다. 화면 어디에도 '회원가입' 버튼을 두지 않는다 | P0 |
| F-02 | 동네 선택 | 생활권 단위 동네를 칩으로 선택한다. 열리지 않은 동네는 대기자 수를 표시한다 | P0 |
| F-03 | 자리 목록 | 이번 주 열리는 자리를 카드로 보여준다. 각 카드에 '무엇을 같이 하는지 / 언제 / 몇 명 / 말 안 해도 됨' 표기 | P0 |
| F-04 | 자리 상세·신청 | 진행 순서를 사전 공개한다. 신청 시 닉네임과 연락처 1개만 수집한다 | P0 |
| F-05 | 대기자 등록 | 닫힌 동네에서 연락처 1개로 대기 등록. 등록 후 현재 대기 인원을 보여준다 | P0 |
| F-06 | 위기 안내 상시 노출 | 모든 화면 하단에 자살예방상담(109)·정신건강위기상담(1577-0199)을 고정 노출한다 | P0 |
| F-07 | 호스트 확인 화면 | 공용 비밀번호로 접근하는 신청자 목록 화면 | P0 |
| F-08 | 익명 기록 피드 | 다른 사람들의 익명 한 줄 기록을 열람한다. 작성은 선택 | P1 |
| F-09 | 익명 스탬프 | 버튼 하나로 공감 표시. 글 작성 없이 첫 흔적을 남긴다 | P1 |
| F-10 | 온라인 자리 진행 | 카메라·마이크 없이 참여 가능. 외부 도구(오픈채팅·화상) 링크로 연결 | P1 |
| F-11 | 비동기 소그룹 | 3~4인 고정 그룹. 읽음 표시·입력중 표시를 제공하지 않는다 | P1 |
| F-12 | 신고·차단 | 부적절한 발언 신고 경로. 신고 즉시 분리 | P1 |
| F-13 | 활동 기록 | 참여한 자리의 기록을 사용자 본인만 열람. 외부 공개 없음 | P2 |
| F-14 | 가족용 안내 페이지 | 가족이 건넬 말·건네지 말 말 안내. 당사자 활동 조회 기능은 제공하지 않는다 | P2 |

# 7. AI 기능 상세 사양

모든 AI 기능은 4장의 판정 기준을 통과한 것만 포함했습니다. 각 기능은 실패했을 때의 동작(fallback)을 반드시 정의합니다 — AI가 실패해도 서비스는 계속 동작해야 합니다.

| ID | 기능 | 사람을 만나게 하는 방식 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-01 | 유사 상태 자리 매칭 | "나랑 비슷한 사람이 있는 자리"를 찾아준다 | P1 |
| AI-02 | 대화형 온보딩 | 자기소개 폼 대신 3~5턴 대화로 상태를 파악한다 | P1 |
| AI-03 | 참여 전 브리핑 | 무슨 일이 일어날지 모르는 상태를 없앤다 | P0 |
| AI-04 | 위기 신호 감지 | 사람이 개입해야 할 순간을 놓치지 않는다 | P0 |
| AI-05 | 호스트 보조 | 호스트가 자리를 잘 운영하도록 돕는다 | P1 |
| AI-06 | 공백기 서사 초안 | 참여 기록을 면접에서 말할 수 있는 문장으로 만든다 | P2 |

## 7.1 AI-03 · 참여 전 브리핑 (P0)

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 목적 | 선행 보고서의 예측 가능성 원칙을 구현한다. "무슨 일이 일어날지 모르는 상태"가 불참의 가장 큰 원인이다 |
| 입력 | 자리 메타데이터(활동·시간·인원·장소), 사용자가 신청 시 선택한 부담 요소(선택지 3~4개 중 택) |
| 출력 | ① 시간대별 진행 순서 3~5줄 ② 예상 질문과, 대답하기 싫을 때 쓸 수 있는 문장 ③ 중간에 나가도 되는 시점 명시 |
| 핵심 요구 | "지금 뭐 하세요?"에 대한 대비 문장을 반드시 포함한다. 이 질문 하나가 참석을 막는 가장 큰 요인이다 |
| 실패 시 | AI 호출 실패 → 호스트가 미리 작성한 고정 브리핑 텍스트를 그대로 노출. 화면은 정상 동작한다 |
| 수용 기준 | 신청 완료 화면에서 브리핑이 3초 이내 표시되고, 진행 순서·예상 질문 대비 문장이 모두 포함된다 |

## 7.2 AI-04 · 위기 신호 감지 (P0 · 안전 필수)

이 기능은 서비스 오픈의 선행 조건입니다 취약 집단을 다루는 서비스에서 단 한 건의 안전사고가 사업 전체를 종료시킬 수 있습니다. 다른 모든 기능보다 먼저 완성합니다.

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 목적 | 자·타해 의도, 극단적 무망감 표현을 감지해 사람에게 넘긴다 |
| 구조 | 2단 구성. ① 룰 기반 키워드 1차 필터 (누락 방지, 즉시) ② AI 2차 판정 (오탐 감소, 맥락 판단) |
| 왜 2단인가 | AI 단독은 놓칠 수 있고 룰 단독은 오탐이 많다. 놓치는 쪽이 훨씬 치명적이므로 룰을 먼저 넓게 걸고 AI로 좁힌다 |
| 출력 | { level: none ¦ watch ¦ urgent, reason: string } — 구조화 출력으로 강제한다 |
| 동작 | urgent → 운영자에게 즉시 알림 + 사용자 화면에 공적 상담 창구 안내 노출. watch → 운영자 검토 큐에 적재 |
| 금지 동작 | AI가 위로 메시지를 보내고 종결하는 흐름 금지. AI는 판정만 하고 대응은 사람이 한다 |
| 실패 시 | AI 호출 실패 → 1차 룰 필터 결과를 그대로 `urgent`로 승격해 운영자에게 알린다. 실패 시 안전한 쪽으로 기운다 |
| 대응 SLA | 감지 → 운영자 확인까지 5분 이내. 운영자 부재 시간대에는 서비스를 열지 않는다 |
| 사후 | 임상 슈퍼바이저가 월 1회 감지 로그를 검토하고 룰·프롬프트를 조정한다 |

## 7.3 AI-01 · 유사 상태 자리 매칭 (P1)

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 목적 | 페르소나의 전환점 — "자기와 비슷한 모임을 발견했다"를 만든다 |
| 입력 | AI-02가 수집한 상태 요약(공백 기간대, 관심 활동, 부담 요소), 자리 메타데이터, 자리별 현재 참여자의 익명 상태 요약 |
| 출력 | 추천 자리 3개 + 왜 추천했는지 한 줄 (예: "공백기가 비슷한 분들이 모이는 자리입니다") |
| 핵심 요구 | 추천 이유를 반드시 노출한다. 이유 없는 추천은 이 집단에게 불안 요소다 |
| 금지 | 다른 참여자의 개인 정보·발화 원문을 추천 근거로 노출하지 않는다 |
| 실패 시 | 규칙 기반 대체 — 동네 + 요일 + 활동 종류로 필터링한 목록을 보여준다 |
| 선행 조건 | 자리가 20개 이상 쌓여야 의미가 생긴다. 4주 시점에는 자리가 3~5개뿐이므로 P1으로 둔다 |

AI-01을 P0에서 뺀 이유를 명확히 합니다. 매칭은 공급이 있어야 성립합니다. 자리가 5개일 때 "3개 추천"은 사실상 전체 목록이고, AI를 쓰는 의미가 없습니다. 4주에는 만들지 않습니다.

## 7.4 AI-02 · 대화형 온보딩 (P1)

| 항목 | 사양 |
| --- | --- |
| 목적 | 자기소개 작성 부담을 없앤다. 폼 입력은 이 집단에게 높은 문턱이다 |
| 형식 | 3~5턴으로 제한. 선택지 위주로 묻고, 자유 서술은 항상 건너뛸 수 있다 |
| 턴 수 제한 이유 | 4.2절 판정 기준 — 대화가 길어지면 AI가 대화 상대가 되어버린다. 5턴을 넘기면 강제 종료하고 자리 목록으로 보낸다 |
| 출력 | 구조화된 상태 요약(공백 기간대, 관심 활동, 부담 요소). AI-01의 입력으로 쓰인다 |
| 금지 | "힘드시겠어요" 류의 공감 발화 금지. 정보 수집에만 집중한다 |
| 실패 시 | 선택지 3개짜리 정적 폼으로 대체 |

## 7.5 AI-05 · 호스트 보조 (P1)

- 진행 대본 생성 — 자리 종류·인원·시간에 맞춘 진행 순서와 대화 소재 초안

- 참여자 사전 브리핑 — 참여자별 부담 요소를 익명·요약 형태로만 호스트에게 전달 (원문 전달 금지)

- 사후 기록 정리 — 호스트가 남긴 메모를 다음 회차 준비 노트로 정리

## 7.6 AI-06 · 공백기 서사 초안 (P2)

이 기능이 페르소나의 마지막 국면을 완성합니다 3년 무직 청년의 취업에서 가장 큰 장벽은 면접에서 공백기를 설명할 말이 없다는 것입니다. 누적된 참여 기록(무엇을 몇 회, 어떤 역할로 했는지)을 근거로 면접에서 쓸 수 있는 문장 초안을 만듭니다. 사실을 지어내지 않고 기록에 있는 것만 씁니다. 출력은 항상 초안이며 사용자가 편집합니다. 자동 제출·자동 지원 기능은 만들지 않습니다.

# 8. 화면 명세

| # | 화면 | 핵심 요소 | 관련 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-1 | 랜딩 | 한 줄 카피 + "그냥 둘러보기" 단일 CTA. 회원가입 버튼 없음. 하단 위기 안내 고정 | F-01, F-06 |
| S-2 | 동네 선택 | 동네 칩 목록. 열린 동네=자리 수, 닫힌 동네="지금 N명이 기다리고 있어요" | F-02 |
| S-3 | 자리 목록 | 자리 카드 — 활동·시간·인원 + "말 안 해도 됩니다" 배지. 시작 임박순 정렬 | F-03 |
| S-4 | 자리 상세 | 진행 순서 사전 공개 + AI 브리핑 영역 + 신청 폼(닉네임·연락처 1개) | F-04, AI-03 |
| S-5 | 신청 완료 | 연락 예정 시점 안내 + 취소 방법 + 브리핑 재열람 + 위기 안내 | F-04, AI-03 |
| S-6 | 대기 등록 | 닫힌 동네 전용. 연락처 1개 + 현재 대기 인원 표시 | F-05 |
| S-7 | 호스트 화면 | 공용 비밀번호 접근. 신청자 목록 + 위기 신호 알림 큐 | F-07, AI-04 |

화면 설계에서 어기면 안 되는 것 ① 회원가입 버튼을 만들지 않는다 — 이 집단에게 가입 화면은 첫 번째 탈락 지점이다. ② 빈 목록을 그대로 보여주지 않는다 — 자리가 없으면 대기자 수를 보여준다. "나 말고도 있다"가 가장 강한 메시지다. ③ 진행 순서를 숨기지 않는다 — 상세 화면에서 신청 전에 전부 공개한다. ④ 성과 표시를 넣지 않는다 — 연속 참여 일수, 달성률, 배지 금지.

# 9. 데이터 모델

쓰기가 필요한 것만 데이터베이스로 보냅니다. 4주 시점에 자리는 5개 미만이므로 자리·동네 정보는 코드 상수로 둡니다.

## 9.1 정적 데이터 (코드 상수)

| 엔티티 | 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| NEIGHBORHOODS | id, name, isOpen | 생활권 단위 동네 |
| SESSIONS (자리) | id, neighborhoodId, kind, title, activity, startsAt, durationMin, capacity, hostId, agenda[], noTalkOk | agenda[]가 사전 공개용 진행 순서 |

## 9.2 DB (쓰기 전용)

| 테이블 | 필드 | 보관 |
| --- | --- | --- |
| signups | id, sessionId, nickname, contact, anonToken, status, createdAt | 6개월 |
| waitlist | id, neighborhoodId, contact, anonToken, createdAt | 6개월 |
| risk_flags | id, anonToken, level, ruleHit, aiReason, handledBy, handledAt, createdAt | 분리 보관 · 접근 권한 최소 |
| profiles (P1) | anonToken, gapYears, interests[], burdens[], updatedAt | AI-02 산출물. 원문 미저장 |
| attendance (P1) | id, anonToken, sessionId, attended, createdAt | 지표 산출·AI-06 근거 |

데이터 설계 원칙 ① 원문을 저장하지 않는다 — AI-02·AI-04에 입력된 사용자 발화는 판정·요약 후 폐기한다. risk_flags에는 판정 결과와 근거 요약만 남긴다. ② 식별정보와 분석 데이터를 분리한다 — contact는 운영용, 지표 산출은 anonToken 기준으로만 한다. ③ 단계별 최소 수집 — 동네 정보는 오프라인 자리 신청 전까지 받지 않는다. ④ 성과 보고 활용 동의는 별도 항목 — 거부해도 서비스 이용에 제한이 없어야 한다.

# 10. 비기능 요구사항

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 플랫폼 | 모바일 웹 우선. 네이티브 앱 없음. 기존 Next.js 15 / React 19 / TypeScript 유지 |
| 성능 | 랜딩 최초 표시 2초 이내(3G 기준). AI 응답 3초 이내, 초과 시 대체 텍스트로 폴백 |
| 가용성 | AI 장애 시에도 열람·신청 흐름은 정상 동작해야 한다 (모든 AI 기능에 fallback 필수) |
| 접근성 | 본문 대비비 4.5:1 이상. 다크 모드 지원 (야간 이용 비중이 높은 타깃) |
| 개인정보 | 민감정보 별도 동의. 최소 수집·분리 보관·암호화. 접근 권한 최소화 |
| 로깅 | AI 입출력 로그는 판정 결과만 보관. 사용자 발화 원문 미보관 |
| 운영 시간 | 위기 대응 운영자가 없는 시간대에는 신규 신청을 받지 않는다 |

# 11. 안전·법적 요구사항

모두 P0입니다. 코드로는 반나절이지만 빠지면 사업이 끝나는 항목들입니다.

| ID | 요구사항 | 구현 |
| --- | --- | --- |
| SAFE-1 | 위기 안내 상시 노출 | 모든 화면 하단 고정 — 자살예방상담 109, 정신건강위기상담 1577-0199 |
| SAFE-2 | 의료행위 아님 고지 | AI 출력 영역과 푸터에 상시 노출: "이 서비스는 의료행위가 아니며 진단·치료를 대체하지 않습니다" |
| SAFE-3 | 위기 감지·에스컬레이션 | 7.2절 AI-04. 감지 → 5분 내 사람 확인. AI 단독 종결 금지 |
| SAFE-4 | 표현 규제 준수 | "우울증 개선", "치료", "완치" 등 효과 표방 문구를 앱스토어·홈페이지·광고·SNS 전부에서 금지. 대외 문구는 마케팅 담당이 사전 검수 |
| SAFE-5 | 개인정보 동의 | 수집 목적·항목·보관 기간을 폼 안에 그대로 표기. 민감정보 별도 동의 |
| SAFE-6 | 신고 경로 | 최소한 이메일 주소 한 줄. 신고 접수 시 즉시 분리 |
| SAFE-7 | 1:1 개인 연락 기능 미제공 | 사용자 간 직접 연락 수단을 만들지 않는다. 모든 상호작용은 자리 안에서만 |
| SAFE-8 | 가족 조회 기능 금지 | 가족 계정에서 당사자의 활동·접속 여부를 조회하는 기능을 만들지 않는다. 예외 없음 |
| SAFE-9 | 임상 자문 계약 | 정신건강 전문가와의 정기 자문 계약. 상근 불필요, 계약 관계는 필수 |

# 12. 릴리즈 계획 (4주)

## 12.1 4주 범위 (P0만)

포함: F-01~F-07, AI-03, AI-04, SAFE-1~SAFE-8

제외: AI-01(자리 수 부족), AI-02, AI-05, AI-06, F-08~F-14

| 주차 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 기존 코드 개조(Program→Session, 지역 칩→동네 칩, D-day→시작까지 남은 시간). 동네·자리 상수 확정. DB 없이 화면 7개 흐름 완성. 그리고 4주차 자리 날짜·호스트·참가자 3명 확정 | 클릭만으로 화면이 끝까지 이어진다 |
| 2주 | DB 2테이블 + 신청/대기 등록 + 완료 화면 + 개인정보 동의 문구. AI-04(위기 감지) 룰 필터 먼저 구현 | 신청이 저장되고 위험 문구에 알림이 간다 |
| 3주 | AI-04 2단 판정 완성 + 호스트 알림 큐. AI-03 브리핑. 대기자 카운터. SAFE-1~8 체크리스트 확인 | AI 장애 시에도 신청 흐름이 동작한다 |
| 4주 | 실제 온라인 자리 1회 개최(호스트=팀원, 참가 3명). 익명 후기 1건 수집. 문구 다듬기, 시연 준비 | 실제 참여자 3명 + 후기 1건 |

일정에서 어기면 안 되는 것 3가지 ① AI-04를 2주차에 시작한다. 안전 기능을 마지막에 붙이면 반드시 빠진다. 룰 필터만이라도 2주차에 동작시킨다. ② 4주차 자리 날짜를 1주차에 확정한다. 개발 일정을 자리 날짜에 맞추는 것이지 그 반대가 아니다. 순서를 반대로 하면 자리는 열리지 않는다. ③ 1주차에 DB·인증부터 시작하지 않는다. DB 없이 화면 흐름을 먼저 완성한다. 3주차까지 보이는 화면이 없으면 팀이 무너진다.

## 12.2 이후 계획

- 5~8주 — F-08~F-12(익명 피드·소그룹), AI-02(대화형 온보딩). 자리 수를 20개까지 늘린다

- 9~12주 — 자리 20개 확보 후 AI-01(매칭) 투입. 첫 오프라인 자리 개최

- 12주 이후 — AI-05(호스트 보조), AI-06(공백기 서사), F-13·F-14

# 13. 측정 지표

오픈 전에 설계해 두지 않으면 소급 수집이 불가능합니다. 2주차 DB 작업에 지표 필드를 함께 넣습니다.

| 대시보드에 두지 않을 것 | 대시보드에 둘 것 |
| --- | --- |
| 누적 가입자 수 (애초에 가입이 없음) | 7일 재방문율 |
| MAU / DAU | 온라인 → 오프라인 전환율 ← 핵심 |
| 체류 시간 | 오프라인 재참석률 ← 핵심 |
| AI 대화 턴 수 (많을수록 나쁨) | AI-03 브리핑 열람 후 신청 완료율 |
| 자리 개설 수 | 위기 신호 감지 → 대응 완료 시간 |

AI 관련 지표는 방향이 반대입니다 ★ 일반적인 AI 제품은 AI 사용량이 늘면 성공이지만, 이 제품은 AI 사용 시간이 늘어나면 경고 신호입니다 (4.2절). AI-02 온보딩이 5턴을 자주 넘긴다면 프롬프트를 고쳐야 한다는 뜻이고, AI 대화를 반복하면서 자리 신청은 하지 않는 사용자가 늘면 제품이 목표와 반대로 작동하고 있다는 뜻입니다. 대시보드 설계 시 이 방향을 주석으로 명시해 두십시오. 나중에 합류한 사람이 반대로 해석합니다.

# 14. 가정과 미해결 이슈

## 14.1 이 문서가 세운 가정

| ID | 가정 | 틀렸을 때의 영향 |
| --- | --- | --- |
| A-1 | 3년 이상 무직 청년은 '동네' 축으로 묶일 수 있다 (생활권이 좁으므로) | 매칭 축을 '취향'으로 바꿔야 함. 화면 구조 변경 |
| A-2 | AI 브리핑이 오프라인 참석률을 높인다 | AI-03을 정적 텍스트로 대체. 개발 비용 절감 |
| A-3 | 가입 없는 진입이 이탈을 줄인다 | 가입 도입 검토. 다만 A-3은 근거가 강해 우선 유지 |
| A-4 | 4주차에 지인 네트워크로 시드 참가자 3명을 확보할 수 있다 | 4주 시연이 불가능해짐. 1주차에 검증 필요 |

## 14.2 결정이 필요한 항목

| 항목 | 선택지 | 권고 |
| --- | --- | --- |
| 첫 동네 | 팀 활동 거점 기준 후보 3곳 비교 | 1인 가구 청년 밀집 + 청년센터 보유 + 매주 갈 수 있는 거리 |
| 위기 대응 운영 시간 | 24시간 / 주간만 / 야간 포함 | 타깃이 야간 활동 비중이 높음. 야간 포함이 필요하나 인력 문제 — 초기에는 운영 시간 외 신규 신청 차단 |
| 데이터 저장 방식 | DB 사용 / 구글폼 대체 | 구글폼으로 시작하면 2주차가 절약되나 AI-04 연동이 불가능. DB 권고 |
| AI-04 오탐 허용 수준 | 넓게 감지(오탐 많음) / 좁게 감지 | 넓게. 놓치는 쪽이 훨씬 치명적 |
| 임상 슈퍼바이저 | 확보 시점 | 서비스 오픈 전 필수. 1주차에 접촉 시작 |

## 14.3 미해결 이슈

- 오프라인 자리의 안전 프로토콜 — 동행자 배치, 장소 선정 기준, 사고 시 대응 절차가 미정. 오프라인 자리 개최 전까지 확정 필요

- 미성년 접근 차단 — 타깃은 20대이나 진입 장벽이 없으므로 미성년 유입 가능성이 있음. 연령 확인 방식 미정

- 호스트 검증 절차 — 초기에는 팀원만 호스트이므로 유예되나, 외부 호스트 도입 시점에 필요

- AI-06의 사실성 보증 — 기록에 없는 내용을 생성하지 않도록 하는 검증 방식 미설계

# 부록. 기술 스택과 모델 선택

## A.1 기존 코드 재사용

| 기존 | 새 서비스 | 작업량 |
| --- | --- | --- |
| Program 타입 (app/lib/types.ts) | Session (자리) 타입 | 필드 이름 변경 |
| REGIONS (17개 시도) | NEIGHBORHOODS (동네) | 배열 값 교체 |
| deadlineState() D-day 계산 | 자리 시작까지 남은 시간 | 로직 그대로 재사용 |
| 지역·분야 칩 필터 (app/page.tsx) | 동네 선택 칩 | 그대로 재사용 |
| ProgramCard | SessionCard | 표시 필드 변경 |

## A.2 AI 모델 선택

Anthropic Claude API를 사용합니다. 모든 AI 기능에 `claude-opus-5`를 기본으로 씁니다.

| 기능 | 모델 | 설정 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI-03 브리핑 | claude-opus-5 | effort: medium | 정형화된 생성. 중간 수준이면 충분 |
| AI-04 위기 감지 | claude-opus-5 | effort: high + 구조화 출력 | 놓치면 안 되는 판정. 비용보다 정확도 우선 |
| AI-01 매칭 (P1) | claude-opus-5 | effort: medium | 구조화 출력으로 추천 이유 강제 |
| AI-02 온보딩 (P1) | claude-opus-5 | effort: low | 짧은 대화. 낮은 effort로 응답 속도 확보 |

모델 선택에 대한 판단 비용 조절은 모델 다운그레이드가 아니라 `effort` 파라미터로 합니다. low/medium/high/xhigh/max 다섯 단계로 응답 깊이와 토큰 사용량을 조절할 수 있어, 기능별로 필요한 만큼만 쓰면 됩니다. claude-opus-5 가격은 입력 100만 토큰당 $5, 출력 100만 토큰당 $25입니다. 4주 시점 예상 호출량(신청 수십 건 수준)에서는 월 몇 달러 수준이라 비용이 의사결정 변수가 되지 않습니다. 구조화 출력(`output_config.format`)을 반드시 씁니다. 특히 AI-04는 { level, reason } 스키마를 강제해야 판정 결과를 코드에서 안전하게 분기할 수 있습니다. 공통 시스템 프롬프트에는 프롬프트 캐싱을 적용합니다.

## A.3 참고 문서

- 「서비스 방향성과 마케팅 로드맵」 (26.08.08) — 전략, 당근모임 벤치마킹, 12주·30개월 로드맵, 메시지 가이드

- 현재 프로젝트 코드 — app/lib/types.ts, app/lib/programs.ts, app/page.tsx, app/components/ProgramCard.tsx, package.json

- Anthropic Claude API 모델·가격 정보 (2026년 6월 기준)